طلب جبر الضرر الناتج عن التعديلات الإضافية المتأخرة

في النظام الأكاديمي للجامعة  وتمديد موعد التسليم

السيد ........................................................

التاريخ: 28 يناير 2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تتقدم شركة كيان للحلول التقنية والبرمجية – المطورة للنظام الأكاديمي لجامعتكم الموقرة ، وفقاً للعقد المبرم بتاريخ .................... والذي يحدد موعد التسليم النهائي في .................... .

مع اقتراب موعد التسليم، تلقينا طلباً لإجراء تعديلات إضافية جوهرية على النظام، وهي:

• تضمين اللوائح الأكاديمية داخل النظام بشكل آلي

• تعديل آلية ترحيل الطلاب من فصل دراسي إلى فصل آخر ومن سنة دراسية إلى أخرى بناءً على النجاح

• تغيير الموقف الأكاديمي للطالب (فصل – إعادة – غيره) تلقائياً حسب عدد الساعات المعتمدة واللوائح

• إضافة واجهة / تب مخصص لتسجيل المواد

• تعديل آليه إدخال الدرجات (علي حسب الساعات المعتمدة و المواد المسجلة)

• تعديل آليه حساب النتيجة والمعدل

• تعديل واجهة / تب تصنيف الدرجات واضافه عدد الساعات المعتمدة للنجاح

• إضافة تصنيف للكتب داخل نظام المكتبة

هذه التعديلات – رغم أهميتها – جاءت في مرحلة متأخرة جداً من المشروع، مما يستلزم إعادة تصميم وتعديل أجزاء كبيرة تم الانتهاء منها بالفعل، ويترتب عليها ضرر واضح يتمثل في:

1. زيادة في الوقت المطلوب للتنفيذ والاختبار (تقدر بحوالي 15~20 ايام عمل)

2. زيادة في التكاليف التشغيلية (ساعات عمل إضافية ) تقدر بحوالي ................

3. تأخير التزامات مهنية أخرى مرتبطة بجدولي الزمني

لذلك أتقدم بالطلب التالي لجبر الضرر الناتج عن هذه التعديلات المتأخرة.

مع خالص التحية والتقدير،